Plan de Pruebas

[Proyecto GeoMarket]

Fecha: [17/06/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/06/2026 | Inicio de Desarrollo Plan de Pruebas | Pablo Antonio Cariman Reyes. |
| 1.1 | 17/06/2026 | Definición de Roles del Proceso de Pruebas | Alejandro Andrés Dodero Barrios . |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc Plaza Vespucio |
| --- | --- |
| Sección | 002_D |
| Proyecto (Nombre) | Proyecto GeoMarket |
| Fecha de Inicio | 19/06/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Diego Alberto Garces Miranda |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.842.323-K | Pablo Antonio Cariman Reyes. | pa.cariman@duocuc.cl |
| 21.243.589-9 | Alejandro Andrés Dodero Barrio. | al.dodero@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Las pruebas consideran la validación funcional de los módulos desarrollados para la plataforma GeoMarket, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos en la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS) y el correcto funcionamiento de cada componente del sistema. - Módulos Para Testear: - Inicio de Sesión. - Gestión de Usuarios. - Gestión de Locales. - Gestión Usuario-Local. - Gestión de Eventos. - Mapa. - Bitácora. - Reportes.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación multiplataforma para la localización de productos en supermercados, con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de reposición mediante la identificación rápida de la ubicación de cada producto dentro del establecimiento. Nuestro sistema permitirá buscar y escanear productos, mostrando su ubicación exacta en pasillos, secciones y góndolas. Además, incluirá la gestión de productos y usuarios, junto con funciones básicas de administración para mantener la información organizada y actualizada. En cuanto a los requerimientos no funcionales, el sistema debe garantizar seguridad en el acceso a la información, buen rendimiento en las consultas, disponibilidad del servicio y una interfaz simple, intuitiva y fácil de usar para los trabajadores.

| Resumen de las pruebas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar. | - Módulos Inicio de Sesión. - Módulos Gestión de Usuarios. - Módulos Gestión de Locales. - Módulos Gestión Usuario-Local. - Módulos Gestión de Eventos. - Módulos Mapa. - Módulos Bitácora. - Módulos Reportes. |  |
| Objetivos de las pruebas. | El objetivo principal de las pruebas es validar que el sistema funcione de manera correcta, estable y segura en todos sus módulos, asegurando que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el diseño. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos. | - Laragon - Microservicios (Backend) - Postman - React (Web) - Flutter (Móvil) |  |
| Tipos de pruebas a realizar. | - Pruebas funcionales - Pruebas de API (Postman) - Pruebas unitarias |  |
| Técnicas y Estrategias de pruebas a utilizar. | - Caja Negra - Caja Blanca - Valores Mínimos y Máximos |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades. |
|  | QA | Alejandro Dodero Pablo Cariman |
|  | Tester | Alejandro Dodero Pablo Cariman |
|  | Developer | Alejandro Dodero Pablo Cariman |
|  | Jefe de Proyecto | Alejandro Dodero Pablo Cariman |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Notebook LENOVO IdeaPad 3 (Modelo 81WB) Procesador Intel Core i5-10210U @ 1.60 GHz 8 GB de memoria RAM Almacenamiento SSD Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language (64 bits) Arquitectura x64

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Las actividades de prueba fueron planificadas para validar el correcto funcionamiento de los módulos del sistema GeoMarket mediante casos de prueba funcionales, pruebas de servicios API con Postman, pruebas de integración y pruebas de regresión. Estas actividades permitieron verificar el cumplimiento de los requisitos definidos y asegurar la calidad del software antes de su entrega final. La planificación detallada, incluyendo tareas, responsables, duración y fechas de ejecución, se encuentra documentada en el archivo adjunto "Carta Gantt Pruebas".

Carta Gantt Pruebas

Resumen de riesgos.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas en microservicios durante la ejecución de pruebas | Alta | Media | Pruebas unitarias y validación previa con Postman. | Reinicio del servicio y corrección del código afectado. |
| Errores de integración entre React, Flutter y backend | Alta | Media | Pruebas de integración progresivas por módulo. | Aislar el módulo fallido y corregir consumo de API. |
| Inconsistencias en la base de datos | Significativo. | Media | Validación de datos y respaldo en entorno local (Laragon). | Restauración de backup y corrección de scripts SQL. |
| Errores en consumo de APIs | Alta | Media | Validación de endpoints y pruebas previas de API. | Corrección de endpoints y ajuste en frontend (React/Flutter). |
| Datos de prueba incorrectos o incompletos | Moderado | Media | Definir datasets claros antes de ejecutar pruebas. | Regeneración de datos de prueba controlados. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Documento que define el alcance del proceso de pruebas, los módulos a evaluar, la estrategia de pruebas, los tipos de pruebas a realizar y el entorno donde se ejecutarán (microservicios, React, Flutter, Postman y Laragon). |
| Planilla de Casos de Prueba | Documento donde se detallan todas las pruebas específicas del sistema, indicando módulos, pasos de ejecución, datos de prueba, resultados esperados y resultados obtenidos. Permite validar el correcto funcionamiento del sistema de forma estructurada. |
| Registro de Defectos | Documento utilizado para registrar los errores encontrados durante la ejecución de pruebas. En este proceso no se encontraron defectos críticos ni fallas relevantes, por lo que no existen registros de incidencias.. |
| Informe de Cierre | Documento final que resume los resultados del proceso de pruebas, indicando el porcentaje de casos ejecutados, casos aprobados, defectos encontrados y el nivel de cumplimiento del sistema. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas - Se debe ejecutar el 100% de los casos de prueba diseñados, cubriendo todos los módulos del sistema. - Al menos el 90% de los casos de prueba deben ser aprobados, garantizando el correcto funcionamiento general del sistema. - No deben existir errores críticos abiertos en módulos principales como autenticación, gestión de usuarios, locales y consumo de APIs. - La integración entre microservicios, React y Flutter debe funcionar correctamente en el entorno de pruebas. - Todos los resultados deben estar debidamente registrados y validados, dejando evidencia del proceso de pruebas.

Glosario

- API: Interfaz que permite la comunicación entre el frontend y el backend - Backend: Parte del sistema donde se ejecuta la lógica de negocio, el procesamiento de datos - Frontend: Interfaz visual del sistema desarrollada en React (web) y Flutter (móvil) - Microservicios: Arquitectura donde el sistema está dividido en servicios independientes que se comunican entre sí para cumplir funciones específicas del sistema. - Postman: Herramienta utilizada para probar y validar APIs, permitiendo enviar solicitudes y revisar respuestas del backend.