CAPSTONE – Proyecto “GeoMarket”

Integrantes: Pablo Cariman, Alejandro Dodero
Docente: Diego Garcés
Fecha: 22 de abril de 2026

Sprint Retrospective.

Sprint 1.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Se logró definir correctamente el problema, objetivos y alcance del proyecto.

- El equipo organizó adecuadamente la planificación inicial del sistema.

- Se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Se definieron las funcionalidades principales del sistema GeoMarket.

- Se estableció una estructura inicial de trabajo utilizando Scrum.

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Falta de claridad inicial en algunos requerimientos del sistema.

- Dificultad en la definición de historias de usuario.

- Falta de experiencia inicial en algunas tecnologías seleccionadas.

- El Product Backlog no estaba completamente estructurado al inicio.

- Acciones de mejora

- Refinar historias de usuario utilizando criterios de aceptación claros.

- Mantener un Product Backlog organizado y priorizado.

- Realizar investigación técnica antes de iniciar el desarrollo.

- Mejorar la definición de requerimientos antes de comenzar nuevos sprints.

- Fortalecer la planificación y seguimiento de tareas Scrum.

Sprint 2.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Se completó el diseño de la base de datos.

- Se definió la arquitectura de microservicios.

- Buena coordinación en tareas técnicas y documentación.

- Se logró iniciar el desarrollo base del sistema.

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Cambios en el modelo de datos durante el sprint.

- Algunos requerimientos no estaban completamente claros.

- Retrasos menores en documentación técnica.

- Acciones de mejora

- Validar requerimientos antes de diseñar la base de datos.

- Mantener documentación actualizada durante el desarrollo.

- Definir mejor la planificación técnica inicial.

Sprint 3.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Desarrollo de pantallas principales del sistema.

- Integración inicial entre frontend y backend.

- Avance funcional en login y dashboard.

- Mejor organización del trabajo frontend/backend

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Errores en rutas y consumo de API.

- Problemas menores en diseño responsive.

- Integración frontend-backend no completamente estable.

- Acciones de mejora

- Realizar pruebas de integración diariamente.

- Mejorar validaciones de formularios y rutas.

- Mantener estándares visuales en todas las interfaces.

Sprint 4.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Integración más estable del sistema.

- Mejoras importantes en interfaz de usuario.

- Optimización inicial del backend y base de datos.

- Avance en pruebas funcionales completas.

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Bugs en algunos flujos del sistema.

- Lentitud en ciertas consultas a la base de datos.

- Errores detectados tarde en el sprint.

- Acciones de mejora

- Aumentar pruebas E2E durante el sprint.

- Optimizar consultas desde etapas tempranas.

- Revisar flujos completos antes de cerrar tareas.

Sprint 5.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Desarrollo exitoso de la plataforma administrativa.

- Implementación del login para administradores.

- Construcción del dashboard con indicadores principales.

- Desarrollo de la gestión de usuarios (CRUD).

- Implementación de control de permisos y roles.

- Finalización de pruebas funcionales y corrección de errores críticos.

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Problemas en la gestión de sesiones durante la implementación del login.

- Inconsistencias en algunos datos mostrados por el dashboard administrativo.

- Errores de validación en la actualización de usuarios.

- Configuración inicial incorrecta de algunos permisos de acceso.

- Ajustes adicionales requeridos durante las pruebas finales.

- Acciones de mejora

- Incorporar pruebas de autenticación y autorización desde etapas tempranas del desarrollo.

- Validar las consultas y fuentes de datos antes de integrarlas al dashboard.

- Aumentar la cobertura de pruebas sobre operaciones CRUD.

- Realizar revisiones periódicas de la configuración de roles y permisos.

- Fortalecer las pruebas de regresión antes del cierre de cada Sprint.

Sprint 5.

- Lo Correcto durante el Sprint.

- Despliegue exitoso de la plataforma en ambiente productivo.

- Corrección oportuna de errores críticos detectados.

- Finalización de la documentación técnica y de usuario.

- Buena coordinación entre los integrantes durante la fase de cierre.

- Cumplimiento de todas las tareas comprometidas para el Sprint.

- Lo Incorrecto durante el Sprint.

- Diferencias de configuración entre los ambientes de desarrollo y producción.

- Errores detectados únicamente después del despliegue.

- Problemas de rendimiento identificados en pruebas finales.

- Acciones de mejora

- Mantener ambientes de desarrollo y producción con configuraciones más similares.

- Incrementar las pruebas previas al despliegue en ambientes cercanos a producción.

- Realizar pruebas de carga y rendimiento antes de la publicación final.

- Automatizar validaciones críticas para reducir errores en futuras implementaciones.